Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Centro Regional de Mazatenango

Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II

Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Plan de Pruebas e Informe de Verificación

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Fase de construcción · línea base v3.0 · 30 de octubre de 2026

Gilmer Iván Ortiz Samayoa

Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

# 1. Introducción

Este documento contiene el plan de pruebas del Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón» y el informe de verificación y validación de su ejecución. Indica qué se prueba, cómo, con qué herramientas, en qué fechas y con qué criterios se aprueba, y registra los resultados obtenidos, los defectos encontrados y los problemas y cambios que surgieron por errores en el análisis de requerimientos.

Se basa en la línea base ERS v3.0 (25 requerimientos funcionales y 11 no funcionales) y en el informe preliminar de revisión SQA (hallazgos H-01 a H-10).

# 2. Objetivos

- Verificar que cada requerimiento funcional cumple su criterio de aceptación.

- Verificar que los diez hallazgos del informe SQA quedaron corregidos en el sistema funcionando, no solo en los documentos.

- Comprobar la seguridad (contraseñas, permisos por rol, bloqueo), la integridad de los datos y el rendimiento.

- Validar con usuarios del asilo que el sistema es usable (RNF-02) antes de la entrega final.

- Dejar evidencia reproducible para que el analista SQA pueda repetir las pruebas.

# 3. Alcance

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| Los 9 módulos de la línea base y sus 25 RF; los 4 roles; API PHP y base MySQL; reglas RN-01 a RN-13; seguridad; rendimiento con datos de prueba; vista de teléfono a 360 px. | Funciones de la fase 2 (pagos en línea, FEL, avisos a familiares, recuperación por correo, app móvil, laboratorios externos); pruebas de carga masiva; pruebas de penetración profesionales. |

# 4. Estrategia y tipos de prueba

| Tipo | Qué se comprueba | Técnica | Pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificación de hallazgos (PV) | Que cada hallazgo SQA está corregido en el sistema | Automatizada (Playwright) + consultas SQL | PV-01 a PV-23 |
| Funcionales de sistema (CP) | Un caso por requerimiento funcional, de caja negra | Automatizada (Playwright) + SQL | CP-01 a CP-27 (23) |
| Seguridad y permisos | 403 por rol, 401 sin sesión, hash, bloqueo | Peticiones directas a la API | PV-05, PV-18, CP-14, CP-18, CP-26 |
| Integridad | Llaves, CHECK y transacciones | Peticiones inválidas y verificación en BD | PV-11 a PV-14 |
| Rendimiento | Tiempo de carga, listado y búsqueda < 2 s | Medición automatizada | PV-19 y PR-01 a PR-04 (200 residentes) |
| Responsividad | Uso a 360 px sin desplazamiento horizontal | Viewport de teléfono | CP-27 |
| Regresión | Que las correcciones no dañaron otras funciones | Reejecución completa de los scripts | Todas |
| Aceptación (validación) | Usabilidad con personal del asilo (RNF-02) | Prueba guiada con cronómetro | PA-01 a PA-03 |
| Compatibilidad | Chrome, Edge y Firefox (RNF-11) | Prueba manual con lista de chequeo | PC-01 a PC-03 |
| Despliegue | Instalación y HTTPS en hosting (RNF-08) | Lista de chequeo | PD-01 a PD-03 |

# 5. Ambiente de pruebas

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Servidor | Apache 2.4 + PHP 8 + MariaDB (XAMPP) en Windows |
| Base de datos | asilo_cabeza_algodon recién importada con 01_esquema.sql, 02_datos.sql y 03_consultas.sql |
| Datos | Ficticios: 8 residentes, 20 habitaciones (40 camas), 4 profesionales, 10 medicamentos, 4 usuarios con contraseña temporal |
| Cliente | Chromium (Playwright) a 1366 × 860 px y 360 × 760 px |
| Herramientas | Python 3, Playwright, cliente mysql de XAMPP |
| Evidencia | Capturas PNG y archivos resultados.json / resultados_funcionales.json en Evidencias/ |

# 6. Cómo se ejecutan las pruebas

- Instalar XAMPP, copiar Sistema en C:\xampp\htdocs e importar los tres scripts SQL en orden.

- Agregar C:\xampp\mysql\bin al PATH.

- Instalar las herramientas: pip install playwright y python -m playwright install chromium.

- En Evidencias/pruebas crear claves_iniciales.json con las contraseñas temporales del archivo confidencial (no se comparte) y la carpeta resultados.

- Ejecutar python prueba_sqa.py (PV-01 a PV-23).

- Volver a importar los tres scripts SQL para partir de datos limpios y ejecutar python prueba_cp.py (CP).

- Cada prueba imprime OK o FALLA; las capturas y el JSON quedan en resultados/.

- Registrar cada falla como issue en GitHub (etiqueta bug) con pasos para reproducirla, corregir, y repetir la prueba (regresión).

PV-02 y PV-03 provocan a propósito el bloqueo de 30 segundos; el script espera ese tiempo antes de continuar.

## 6.1 Criterios

| Criterio | Definición |
| --- | --- |
| Entrada | Base recién importada, sistema accesible en http://localhost/Sistema/, scripts y claves disponibles. |
| Aprobación de un caso | El resultado obtenido coincide con el esperado del criterio de aceptación. |
| Salida (aprobación del plan) | 100 % de PV y CP aprobados, sin defectos de severidad alta abiertos; pruebas de I6 ejecutadas. |
| Suspensión | Base de datos caída o falla que impide iniciar sesión; se reanuda tras corregir. |

## 6.2 Roles

| Rol | Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Analista-desarrollador | Gilmer Iván Ortiz Samayoa | Diseña y ejecuta las pruebas, corrige defectos y documenta la evidencia |
| Analista SQA | Hansy Eduardo Gómez Quiroa | Revisa el plan, repite las pruebas y confirma el cierre de hallazgos |
| Usuarios del asilo | 3 personas designadas por la administración | Participan en la prueba de aceptación (RNF-02) |

# 7. Cronograma de pruebas

| Fecha | Iteración | Actividad de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/08 – 04/09 | I1 | Revisión cruzada de requerimientos (claros, únicos, verificables) | Realizada |
| 07/09 – 18/09 | I2 | Validar el script SQL contra el diccionario de datos | Realizada |
| 21/09 – 02/10 | I3 | Pruebas de seguridad y residentes (base de PV-01 a PV-18, CP-01 a CP-07) | Realizada (consolidada el 22/10) |
| 05/10 – 16/10 | I4 | Pruebas de atención médica (CP-08 a CP-10, CP-15 a CP-18) | Realizada (consolidada el 22/10) |
| 22/10/2026 | I5 | Ejecución automatizada completa: 23 PV + 23 CP sobre MySQL | Ejecutada · 46/46 |
| 31/10/2026 | I6 | PD-02 y PD-03: despliegue en InfinityFree (https://asilo-cabeza-algodon.site.je), prueba de humo y HTTPS | Adelantada · 2/2 |
| 03/11/2026 | I6 | PD-01: instalación en XAMPP en un equipo limpio | Programada |
| 30/10/2026 | I6 | Regresión completa (prueba_sqa.py y prueba_cp.py) con el código documentado y la corrección de contraste | Adelantada · 46/46 |
| 30/10/2026 | I6 | PR-01 a PR-06: rendimiento con 200 residentes y vistas de 360 y 1920 px | Adelantada · 6/6 |
| 06/11/2026 | I6 | PC-01 a PC-03: Chrome, Edge y Firefox | Programada |
| 09/11 – 10/11/2026 | I6 | PA-01 a PA-03: aceptación con 3 usuarios del asilo | Programada |
| 11/11 – 13/11/2026 | I6 | Verificación del SQA en ejecución y cierre de hallazgos (hito SQA 6) | Programada |
| 16/11 – 20/11/2026 | Cierre | Regresión final antes de la entrega | Programada |

# 8. Casos de prueba y resultados

## 8.1 Verificación de hallazgos SQA (PV)

| ID | Tipo | Qué se hace | Esperado | Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-01 | Seguridad (H-02) | La pantalla de inicio no muestra usuarios ni contraseñas | Sin credenciales visibles | Sin credenciales | Aprobado |
| PV-02 | Seguridad (H-02) | Ingreso con admin / Admin123* (credencial publicada) | Rechazado | Usuario o contraseña incorrectos. | Aprobado |
| PV-03 | Seguridad (H-02) | Ingreso con admin / admin (credencial de demostración anterior) | Rechazado | Usuario o contraseña incorrectos. | Aprobado |
| PV-04 | Seguridad (H-02) | Ingreso con la contraseña temporal del administrador | Exige cambiar la contraseña antes de entrar | Se muestra «Crea tu contraseña personal» | Aprobado |
| PV-05 | Seguridad (H-02) | Pedir los datos al servidor con la contraseña aún temporal | HTTP 403 | HTTP 403: Debe cambiar su contraseña temporal antes de continuar. | Aprobado |
| PV-06 | Seguridad (H-02) | Nueva contraseña que no cumple la política | Rechazada | La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números. | Aprobado |
| PV-07 | Seguridad (H-02) | Cambio a una contraseña válida | Entra al sistema y la marca de contraseña temporal queda en 0 | Panel abierto; debe_cambiar_clave = 0 | Aprobado |
| PV-08 | Seguridad (H-03) | Registrar un usuario y revisar cómo se guarda la contraseña | Hash PBKDF2-SHA256 (pbkdf2$ + 64 hex) con sal de 32 hex; nunca texto plano | sal=633bf8c9… (32 car.), hash=pbkdf2$ed710522… (71 car.), texto plano encontrado: 0, debe_cambiar_clave=1 | Aprobado |
| PV-09 | Seguridad (H-03) | Recalcular el hash con PBKDF2-SHA256 (100 000 iteraciones) y comparar | Coincide con el guardado | Coincide | Aprobado |
| PV-10 | Integridad (H-04) | Formulario de residente: habitación 101 (2 de 2 camas ocupadas) | No se ofrece o aparece deshabilitada | 101¦true¦Hab. 101 · 2/2 | Aprobado |
| PV-11 | Integridad (H-04) | Asignar una habitación inexistente (999) enviando la petición directo al servidor | Rechazado por el servidor | HTTP 422: La habitación 999 no existe. | Aprobado |
| PV-12 | Integridad (H-04) | Asignar la habitación 101, ya llena, enviando la petición directo al servidor | Rechazado por el servidor | HTTP 422: La habitación 101 ya está llena. | Aprobado |
| PV-13 | Integridad (H-04) | Asignar la habitación 210, en mantenimiento | Rechazado por el servidor | HTTP 422: La habitación 210 está en mantenimiento. | Aprobado |
| PV-14 | Integridad (H-04) | Revisar que no se guardó ninguno de los tres registros | 0 registros | 0 registros | Aprobado |
| PV-15 | Baja lógica (H-05) | Lista de residentes: opción de eliminar | No existe; solo «Egreso» (baja lógica) | Botones eliminar: 0 | Aprobado |
| PV-16 | Baja lógica (H-05) | Dar de baja (egreso) a Ana María López | Sale de la lista de activos; el registro queda con activo = 0, fecha y motivo | activo=0, fecha_egreso=2026-10-22, motivo=Traslado a otra institución; en v_residentes_activos: 0 | Aprobado |
| PV-17 | Baja lógica (H-05) | Historial del residente después del egreso (notas, signos, facturas, medicamentos) | Se conserva igual | antes 1/2/1/1 · después 1/2/1/1 | Aprobado |
| PV-18 | Baja lógica (H-05) | Intentar borrar un residente enviando la petición directo al servidor (como administrador) | Rechazado (HTTP 403) | HTTP 403: Los residentes no se eliminan: registre su egreso para conservar el expediente. | Aprobado |
| PV-19 | Rendimiento | RNF-05: tiempo de carga de datos, listado y búsqueda | Menos de 2 segundos | carga desde MySQL 0.03 s; listado 0.01 s; búsqueda 0.03 s | Aprobado |
| PV-20 | Seguridad (H-03) | Ingreso del usuario nuevo con contraseña incorrecta | Rechazado | Usuario o contraseña incorrectos. | Aprobado |
| PV-21 | Seguridad (H-03) | Ingreso del usuario nuevo con su contraseña asignada | Exige cambiarla | Se pide el cambio | Aprobado |
| PV-22 | Seguridad (H-03) | Bitácora de intentos fallidos | Quedan registrados en la base de datos | 3 intentos fallidos registrados | Aprobado |
| PV-23 | Funcional | Restablecer los datos iniciales desde Usuarios (administrador) | 8 residentes y 4 usuarios con contraseña temporal | 8 / 4 / 4 | Aprobado |

## 8.2 Pruebas funcionales (CP)

| ID | Qué se hace | Esperado | Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Iniciar sesión con usuario válido (RF-01) | Abre el panel del rol | Administrador · Acceso completo | Aprobado |
| CP-03 | Registrar residente: DPI incompleto, menor de 60 años, válido y DPI repetido (RF-03) | Rechaza los inválidos y guarda el válido una sola vez | El DPI debe tener 13 dígitos. / El residente debe tener al menos 60 años. / guardado id 9 / Ya existe un residente con ese DPI. | Aprobado |
| CP-04 | Consultar el listado de residentes activos (RF-04) | Muestra todos los activos de la base | 9 filas en pantalla; 9 activos en MySQL | Aprobado |
| CP-05 | Editar estado y teléfono del residente (RF-05) | Cambios guardados en MySQL | En observación · 55559999 | Aprobado |
| CP-07 | Buscar residente en tiempo real por apellido (RF-07) | Solo aparecen coincidencias | LA Luis Alberto Tay Coj DPI 301234567019 | Aprobado |
| CP-08 | Registrar profesional y cambiar turno y estado (RF-08) | Guardado con estado Vacaciones | Lic. Ana Pérez · Tarde · Vacaciones | Aprobado |
| CP-09 | Citas: hora fuera de horario, cita válida, choque de horario y ciclo de estados (RF-09) | Rechaza 19:00 y el choque; la cita válida termina Completada | El horario de atención es de 07:00 a 18:00. / Ya existe una cita a esa hora para el profesional o el residente. / estado final: Completada | Aprobado |
| CP-10 | Registrar medicamento con vencimiento y dar entrada de 20 unidades (RF-10) | Stock 25 y fecha de vencimiento guardada | 25 · 2027-11-26 | Aprobado |
| CP-11 | Facturar, cobrar, anular con motivo y registrar donación (RF-11) | Pagada (Efectivo), Anulada con motivo y donación guardada | Pagada · Efectivo / Anulada · Cargo registrado dos veces / donaciones: 5 | Aprobado |
| CP-12 | Reportes: tipos disponibles y vista previa del reporte de residentes (RF-12) | Resumen general, Residentes, Citas, Laboratorio, Inventario y farmacia, Facturación | Resumen general, Residentes, Citas médicas, Laboratorio, Inventario y farmacia, Facturación | Aprobado |
| CP-13 | Panel principal: indicadores del día (RF-13) | Residentes activos, medicación de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar coinciden con la base | Residentes 8 Ocupación 20% · 32 camas libres ¦ Medicación de hoy 0 / 7 7 dosis sin registrar ¦ Citas de hoy 2 0 atendida(s) ¦ Por cobrar Q1,780.00 63% del total | Aprobado |
| CP-14 | Cerrar sesión y volver a pedir datos (RF-14) | Pantalla de inicio y el servidor responde 401 | login visible: True; HTTP 401 | Aprobado |
| CP-15 | Actualizar ficha médica y agregar nota de evolución (RF-15) | Ficha y nota guardadas | O+ · Hipertensión · 1 | Aprobado |
| CP-16 | Registrar signos vitales fuera de rango (RF-16) | Se guardan y se genera alerta (presión alta, fiebre) | ['presión alta', 'fiebre'] | Aprobado |
| CP-17 | Asignar medicamento y registrar la dosis del día (RF-17) | Dosis registrada con fecha, hora y usuario | 2026-10-22 · Administrador | Aprobado |
| CP-18 | Laboratorio procesa la solicitud y registra resultado; intenta registrar un residente (RF-18, RNF-09) | Completado con analista; registro de residente denegado | Completado · Téc. Silvia Ramos / No tiene permiso para realizar esta acción. | Aprobado |
| CP-19 | Paciente compra en farmacia: cantidad mayor al stock, producto vencido y compra válida (RF-19) | Rechaza las dos primeras; la válida descuenta 2 unidades y genera recibo | Solo hay 40 unidad(es) de Acetaminofén 500 mg. / Vitamina B12 1000 mcg está vencido y no se puede vender. / recibo FAR-0002; stock 40 → 38 | Aprobado |
| CP-20 | Marcar la habitación 205 en mantenimiento (RF-20) | Queda en mantenimiento y no se ofrece para nuevos ingresos | 1 | Aprobado |
| CP-23 | Bitácora de actividad (RF-23) | Las acciones quedan registradas y visibles para el administrador | 25 registros en MySQL; panel visible: True | Aprobado |
| CP-24 | Exportar respaldo completo en JSON (RF-24) | Incluye todas las tablas del sistema | 12 colecciones; residentes: 9 | Aprobado |
| CP-25 | Paciente consulta su expediente (RF-25) | Ve solo su información y solo los módulos Inicio, Mi expediente y Farmacia | módulos: #/panel, #/mis, #/farmacia | Aprobado |
| CP-26 | Paciente intenta modificar facturas enviando la petición al servidor (RNF-09) | HTTP 403 | HTTP 403: Su perfil no puede modificar «facturas». | Aprobado |
| CP-27 | Vista en teléfono de 360 px de ancho (RNF-03) | Sin desplazamiento horizontal | ancho de la página 360px | Aprobado |

Todas las pruebas se ejecutaron el 22/10/2026. La numeración de CP salta CP-02, CP-06, CP-21 y CP-22 porque esos requerimientos se cubren con PV. CP-13 corrió antes que CP-03, por eso muestra 8 residentes y CP-04 muestra 9.

## 8.3 Pruebas programadas para la iteración 6

| ID | Prueba | Cómo se ejecuta | Criterio de aprobación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD-01 | Instalación en XAMPP | Seguir el manual técnico en un equipo limpio | Sistema accesible y login con cambio de contraseña | 03/11 |
| PC-01..03 | Compatibilidad (RNF-11) | Recorrer login, residentes, citas, farmacia y reportes en Chrome, Edge y Firefox | Sin errores visuales ni funcionales | 06/11 |
| PA-01..03 | Aceptación (RNF-02) | 3 usuarios del asilo reciben 10 min de inducción y registran un residente sin ayuda; se cronometra | < 3 min por usuario; cualquier módulo en ≤ 2 clics | 09–10/11 |
| PM-01 | Disponibilidad (RNF-04) | Registrar caídas del hosting durante un mes | ≥ 99 % del horario de atención | desde 03/11 |

## 8.4 Rendimiento con 200 residentes y responsividad (PR) · ejecutadas el 30/10/2026

Cómo se ejecutaron: base recién importada + carga200.sql (completa 200 residentes activos ficticios con 3 signos vitales, 1 nota y 1 factura cada uno, en 100 habitaciones de prueba) y luego python prueba_rendimiento_200.py. Servidor PHP 8 + MariaDB 10.11, navegador Chromium. Ambos archivos están en Evidencias/pruebas.

| ID | Qué se hace | Esperado | Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Carga de todos los datos desde MySQL con 200 residentes activos (5 repeticiones) | < 2 s | máx. 0.023 s · prom. 0.019 s | Aprobado |
| PR-02 | Inicio de sesión hasta mostrar el panel | < 2 s | 0.33 s (incluye PBKDF2 de 100 000 iteraciones) | Aprobado |
| PR-03 | Listado y módulos con 200 residentes (8 módulos) | < 2 s cada uno | panel 0.027 · residentes 0.133 · citas 0.033 · medicamentos 0.024 · habitaciones 0.054 · caja 0.042 · reportes 0.023 · usuarios 0.022 s · filas de residentes: 200 | Aprobado |
| PR-04 | Búsqueda en tiempo real «Ramírez» entre 200 residentes | < 2 s | 0.022 s · 39 coincidencias | Aprobado |
| PR-05 | Vista a 360 px de ancho en 5 módulos con 200 residentes (RNF-03) | Sin desplazamiento horizontal | 5/5 módulos sin desplazamiento horizontal | Aprobado |
| PR-06 | Vista a 1920 px de ancho en 5 módulos con 200 residentes (RNF-03) | Sin desplazamiento horizontal | 5/5 módulos sin desplazamiento horizontal | Aprobado |

## 8.5 Despliegue en hosting (PD) · ejecutadas el 31/10/2026

| ID | Qué se hace | Esperado | Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD-02 | Instalar en InfinityFree: crear la base, importar basedatos/hosting, subir el sistema a htdocs y ajustar config.php | Sistema accesible por el dominio y conectado a MySQL | https://asilo-cabeza-algodon.site.je responde; la API devuelve 8 residentes, 4 de personal y 30 camas libres desde MySQL | Aprobado |
| PD-03 | Abrir el sitio por http:// (RNF-08) | Redirige a https:// con certificado válido | Redirección 301 a https:// por .htaccess; certificado del subdominio activo; listado de carpetas bloqueado (403) | Aprobado |

Observaciones del despliegue: el plan gratuito de InfinityFree no permite crear vistas ni procedimientos (errores #1142 y #1370); el sistema no los usa. Las tablas se crearon en latin1 por la configuración del hosting; se corrigió agregando DEFAULT CHARSET=utf8mb4 a basedatos/hosting/01_esquema.sql. La carpeta basedatos no se publica. Las contraseñas temporales se cambiaron el 31/10.

## 8.6 Regresión del 30/10/2026

Después de documentar el código y corregir el contraste de colores se repitieron las 46 pruebas sobre una base nueva: 23/23 PV y 23/23 CP aprobadas, sin errores de JavaScript. Los resultados están en Evidencias/regresion_2026-10-30.

# 9. Informe de verificación y validación

## 9.1 Resumen

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Pruebas ejecutadas | 54 (23 PV + 23 CP + 6 PR + 2 PD); las 46 PV y CP se repitieron el 30/10 |
| Aprobadas | 54 (100 %) |
| Sistema publicado | https://asilo-cabeza-algodon.site.je |
| Requerimientos funcionales con prueba aprobada | 25 de 25 |
| Hallazgos SQA verificados en ejecución | 10 de 10 |
| Rendimiento medido (RNF-05) | Con 200 residentes: carga 0.023 s · listado 0.13 s · búsqueda 0.022 s · inicio de sesión 0.33 s (límite 2 s) |
| Responsividad (RNF-03) | 360 px y 1920 px sin desplazamiento horizontal en 5 módulos |
| Permisos en el servidor (RNF-09) | Peticiones no permitidas rechazadas con HTTP 403 |
| Pendientes | Instalación en XAMPP limpio (PD-01), Edge y Firefox, aceptación con el personal y disponibilidad mensual |

## 9.2 Defectos encontrados durante las pruebas

| Defecto | Cómo se detectó | Corrección | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Al registrar el egreso de un residente con usuario Paciente, MySQL no permitía desactivar esa cuenta | PV-16 al verificar la baja lógica contra la base | Se corrigió el error y se repitieron PV-15 a PV-18 | Cerrado |
| Cálculo alternativo de hash para navegadores sin WebCrypto, inseguro | Revisión de código al atender H-03 | Se eliminó; solo PBKDF2 | Cerrado |
| Botones «Accesos de demostración» que llenaban usuario y contraseña | PV-01 | Se quitaron de la pantalla de inicio | Cerrado |
| Comentario en auth.js que mencionaba bcrypt | Revisión de consistencia del 30/10 | Se corrigió el comentario | Cerrado |
| Insignias verde (4.24:1), roja (4.33:1) y de cumpleaños (3.51:1) bajo el contraste AA | Cálculo WCAG del Manual de Diseño Visual | Colores #366F51, #A8363F y #B8482B en app.css (5.13, 5.28 y 5.25:1); regresión 46/46 | Cerrado |

## 9.3 Validación de requerimientos del usuario

Las pruebas confirman que el sistema cumple los requerimientos de la línea base: registra y protege el expediente de cada residente con baja lógica, controla citas, medicación, laboratorio, inventario, habitaciones y cobros, genera los seis reportes en PDF y CSV, y aplica los permisos de cada rol tanto en la página como en el servidor. La validación final con usuarios del asilo (PA-01 a PA-03) está programada para la iteración 6.

# 10. Problemas y cambios por el análisis de requerimientos

Varias correcciones de esta fase se originaron en errores del análisis inicial. Se documentan para mostrar qué falló, qué impacto tuvo y cómo se resolvió.

| Problema del análisis | Impacto | Cambio realizado | Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance distinto en cada documento (14 RF, luego 9, luego anexo con farmacia y 4 roles) | No había una base única para probar ni aceptar | Una sola línea base con 25 RF y alcance de fase 2 | ERS 3.0 |
| Tecnología documentada (ASP.NET Core + SQL Server) distinta a la construida | Documentos que no describían el sistema real | Se documentó lo construido: HTML/JS + PHP 8 + MySQL | ERS 3.0 |
| Modelo de datos de 8 tablas y luego 2 sin relación; habitación como texto | No se podía controlar la ocupación de camas | Modelo de 18 tablas con Habitación como entidad y validación en el servidor | ERS 3.0 |
| Baja de residentes sin regla («eliminar o marcar inactivo») | Riesgo de perder historiales clínicos | Solo baja lógica (egreso); el servidor rechaza borrar | ERS 3.0 |
| Requisitos no medibles (RF-12, RF-13, RNF-02, RNF-04) | No se podían aprobar ni rechazar | Se reescribieron con metas medibles | ERS 3.0 |
| Rol Paciente y farmacia sin casos de uso ni reglas de cobro | Funciones sin especificación ni prueba | CU-12, CU-19, RN-11 y RN-12 | ERS 3.0 |
| Dos mecanismos de contraseña (bcrypt y PasswordHasher) | No se sabía cuál se usaba | Un solo mecanismo PBKDF2 calculado en el servidor | ERS 3.0 |
| Credenciales del administrador publicadas | Cualquier lector podía entrar | Contraseñas temporales entregadas aparte y cambio obligatorio | ERS 3.0 |
| Planificación de 222 h cuando las fases sumaban 230 h, pruebas solo al final | Plan irreal sin tiempo para calidad | 230 h con fórmula, pruebas y SQA en cada iteración | Plan v3 |
| Egreso y laboratorio descritos distinto en RF-06 y RN-04 | Contradicción entre documentos | Se alineó la ERS con el comportamiento real | ERS 3.0 rev. 1 |

# 11. Gestión de defectos

Desde el 30/10/2026 los defectos y las historias se gestionan en GitHub (repositorio I-labGT/sistema-asilo-cabeza-de-algodon). Cada defecto se registra como issue con la etiqueta bug, los pasos para reproducirlo, el resultado esperado y el obtenido, la severidad (alta, media o baja) y la prueba relacionada. Se cierra solo cuando la prueba vuelve a pasar y, para los hallazgos del SQA, cuando el analista SQA lo confirma.