Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Centro Regional de Mazatenango

Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II

Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Protocolo de Entrega y Control de Versiones

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Acuerdo con el analista SQA · versión 3.0.1

Gilmer Iván Ortiz Samayoa

Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

# 1. Propósito

Define cómo se entregan las versiones del sistema y de su documentación, cómo se numeran y cómo el analista SQA las verifica antes de aceptarlas. Es el acuerdo de trabajo entre el desarrollador y el SQA.

| Rol | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador | Gilmer Iván Ortiz Samayoa | Prepara la versión, la etiqueta y la entrega con su acta |
| Analista SQA | Hansy Eduardo Gómez Quiroa | Verifica la entrega, ejecuta pruebas y acepta o rechaza |
| Catedrático | Ing. Angel Atilio Maltez C. | Recibe la versión aceptada para calificación |

# 2. Numeración de versiones

Se usa versionamiento semántico MAYOR.MENOR.PARCHE, alineado con la versión del documento ERS:

| Parte | Cuándo cambia | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| MAYOR | Nueva línea base de requerimientos (cambio de alcance aprobado) | 2.x → 3.0.0 |
| MENOR | Se agregan funciones dentro de la línea base o una revisión del ERS | 3.0.0 → 3.1.0 |
| PARCHE | Corrección de defectos sin cambiar funciones | 3.0.0 → 3.0.1 |

## 2.1 Historial de versiones

| Versión | Fecha | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ago 2026 | ERS inicial (14 RF, ASP.NET + SQL Server) | Reemplazada |
| 2.0 | Sep 2026 | ERS con anexo de farmacia y 4 roles | Reemplazada |
| 3.0.0 | 22/10/2026 | Línea base ERS v3.0; sistema HTML/JS + PHP + MySQL; 46/46 pruebas | Entregada a SQA |
| 3.0.1 | 30/10/2026 | ERS v3.0 rev. 1, código documentado, corrección de contraste, regresión 46/46, rendimiento con 200 residentes, manuales técnico y de usuario, plan de pruebas, protocolo de entrega | Entrega actual |
| 3.1.0 | 13/11/2026 (plan) | Cierre de pruebas de I6 y hallazgos pendientes | Programada |
| 4.0.0 | 20/11/2026 (plan) | Entrega final del curso | Programada |

# 3. Repositorio y control de cambios

- Repositorio público: https://github.com/I-labGT/sistema-asilo-cabeza-de-algodon

- Rama principal main: solo contiene versiones revisadas.

- Cada versión se marca con una etiqueta (tag) vX.Y.Z y se publica como Release con sus notas.

- Cada historia de usuario o defecto es un Issue. Las 25 historias de usuario (una por RF) están registradas como issues #1–#25; los defectos que reporte el SQA se abren con la etiqueta «defecto».

- Cada commit indica qué cambia y, cuando aplica, el issue (por ejemplo «Corrige egreso de Paciente (#16)»).

- No se suben contraseñas, archivos confidenciales ni datos reales (.gitignore).

# 4. Protocolo de entrega

- El desarrollador termina los cambios de la iteración y ejecuta las pruebas automatizadas (Evidencias/pruebas).

- Actualiza la documentación afectada y el historial de versiones.

- Completa la lista de verificación de entrega (sección 5).

- Sube los cambios a main, crea la etiqueta y la Release.

- Envía al SQA el acta de entrega (sección 6) con el enlace a la Release.

- El SQA verifica en un plazo de 2 días hábiles: instala desde la Release, repite las pruebas y revisa la documentación.

- Si encuentra defectos, abre Issues con etiqueta «defecto» y severidad; el desarrollador corrige y entrega una versión PARCHE.

- Si todo cumple, el SQA firma el acta como Aceptada y la versión queda congelada.

# 5. Lista de verificación de entrega

| Ítem | Verificación |
| --- | --- |
| Pruebas automatizadas ejecutadas y aprobadas | ☐ |
| Sin contraseñas ni datos reales en el repositorio | ☐ |
| ERS y documentos con la misma versión | ☐ |
| Manual de usuario y manual técnico actualizados | ☐ |
| Código con comentarios de documentación | ☐ |
| Scripts SQL importan sin errores en una base nueva | ☐ |
| Errores y limitaciones actualizados | ☐ |
| Planificación (MS Project) con avance real | ☐ |
| Etiqueta y Release creadas | ☐ |

# 6. Acta de entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión del Asilo «Cabeza de Algodón» |
| Versión entregada | v3.0.1 |
| Fecha | 30/10/2026 |
| Enlace | https://github.com/I-labGT/sistema-asilo-cabeza-de-algodon |
| Sistema en línea | https://asilo-cabeza-algodon.site.je |
| Contenido | Sistema, scripts SQL, pruebas, documentación y planificación |
| Pruebas | 46/46 (22/10 y regresión 30/10) + 6/6 de rendimiento con 200 residentes (30/10) |
| Pendientes declarados | Ver «Errores, Fallas y Limitaciones», sección 6 |
| Entrega | Gilmer Iván Ortiz Samayoa ____________________ |
| Recibe (SQA) | Hansy Eduardo Gómez Quiroa ____________________ |
| Resultado | ☐ Aceptada ☐ Aceptada con observaciones ☐ Rechazada |

# 7. Severidad de defectos

| Severidad | Definición | Plazo de corrección |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Pérdida de datos, falla de seguridad o el sistema no inicia | 24 h |
| Alta | Una función de la línea base no cumple su criterio | 3 días |
| Media | Funciona con un error menor o con alternativa | Siguiente versión |
| Baja | Estético o de texto | Siguiente versión |